2006 KÖYDES YATIRIM PROGRAMI

2006 KÖYDES  PROJELERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI

| Sektör Adı | Proje Sayısı | Ödeneği |
| --- | --- | --- |
| Köyyolları | 80 | 5.654.022 |
| İçmesuyu | 28 | 2.059.000 |
| Kanalizasyon | 21 | 1.933.978 |
| Tarımsal Sulama | 30 | 3.953.000 |
| Toplam | 159 | 13.600.000 |

2006 KÖYDES  KÖYYOLLARI YATIRIM PROGRAMI

Köy Yollarında; 166 km asfalt onarım, 46 km 1.kat asfalt yol yapımı, 133 km 2.kat asfalt yol yapımı olmak üzere toplam 80 adet yol projesi yapımı planlanmıştır.

Proje kapsamında toplam 5.654.022,00 TL ödenek İl Tahsisat Komisyonunca 3.395.600,00 TL’si asfalt bitüm malzemesi alınması için, 2.258.422,00 TL’si diğer alımlar için tahsis edilmiştir.

| İlçe Adı | Proje Sayısı | İşin Niteliği |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ham Yol | Tesviye | Stabilize | 1.Kat Asfalt (Km) | 2.Kat Asfalt (Km) | Bakım Onarım (Km) |
| Merkez | 57 |  |  |  | 19 | 65 | 166 |
| Altunhisar | 1 |  |  |  |  | 5 |  |
| Bor | 9 |  |  |  | 6 | 23 |  |
| Çamardı | 5 |  |  |  | 2 | 21 |  |
| Çiftlik | 1 |  |  |  | 3 |  |  |
| Ulukışla | 7 |  |  |  | 16 | 19 |  |
| Toplam | 80 |  |  |  | 46 | 133 | 166 |

2006 KÖYDES  İÇMESUYU YATIRIM PROGRAMI

Proje kapsamında toplam 28 adet proje içme sularına 2.059.000,00 YTL ödenek ayrılmıştır.

| İlçesi | Proje Sayısı | İşin Adı | İşin Niteliği |
| --- | --- | --- | --- |
| Merkez | 7 | Taşlıca | Tesis Geliştirme |
|  |  | Narköy |  |
|  |  | Fiting Malz.Alımı |  |
|  |  | Yaylayolu |  |
|  |  | Güllüce |  |
|  |  | Feslegen |  |
|  |  | Hançerli |  |
| Altunhisar |  |  |  |
| Bor | 3 | Balcı Gayret Mah. | Tesis Geliştirme |
|  |  | Kürkçü |  |
|  |  | Balcı |  |
| Çamardı | 3 | Beyazkışlakçı | Tesis Geliştirme |
|  |  | Pınarbaşı-Aktaş ve Bahçeli Mah. |  |
|  |  | Kavlaktepe |  |
| Çiftlik | 3 | Şeyhler | Tesis Geliştirme |
|  |  | Kula |  |
|  |  | Mahmutlu |  |
| Ulukışla | 12 | Tepeköy | Tesis Geliştirme |
|  |  | Köşkönü ve Kalederesi |  |
|  |  | Çifteköy |  |
|  |  | Başmakçı |  |
|  |  | Şeyhömerli |  |
|  |  | Hüsniye |  |
|  |  | Altay |  |
|  |  | Beyağıl |  |
|  |  | Çanakçı |  |
|  |  | Kolsuz |  |
|  |  | Güney |  |
|  |  | Hasangazi |  |
| Toplam | 28 |  |  |

2006 KÖYDES  TARIMSAL SULAMA YATIRIM PROGRAMI

Proje kapsamında toplam 30 adet proje yapımına 3.953.000,00 YTL ödenek ayrılmıştır.

| İlçesi | Proje Sayısı | İşin Adı | İşin Niteliği |
| --- | --- | --- | --- |
| Merkez | 6 | Yarhisar YAS Göleti | Yeni Tesis |
|  |  | Güllüce Gölet Sulama | Göl.Sul. |
|  |  | İnli YAS Göleti | Yeni Tesis |
|  |  | Hacıbeyli YAS Göleti | Yeni Tesis |
|  |  | Çayırlı YAS Göleti | Yeni Tesis |
|  |  | Dikilitaş Sulama Göleti | Yeni Tesis |
| Altunhisar | 1 | Akçaören YAS Göleti | Yeni Tesis |
| Bor | 3 | Tepeköy YAS Göleti | Bakım Onr. |
|  |  | Havuzlu YÜS Göleti | Tes. Gel. |
|  |  | Gökbez YÜS Göleti | Tes. Gel. |
| Çamardı | 12 | Mahmatlı YÜS Göleti | Bakım Onr. |
|  |  | Mahmatlı HİS Göleti | Yeni Tesis |
|  |  | Elekgölü YÜS Göleti | BakımOnr. |
|  |  | Sulucaova YÜS Göleti | Tes. Gel. |
|  |  | Kocapınar YÜS Göleti | Tes. Gel. |
|  |  | Demirkazık YÜS Göleti | BakımOnr. |
|  |  | Eynelli YAS Göleti | Tes. Gel. |
|  |  | Kavlaktepe YAS Göleti | Yeni Tesis |
|  |  | Orhaniye HİS Göleti | Yeni Tesis |
|  |  | Bekçili HİS Göleti | Yeni Tesis |
|  |  | Üskül YÜS Göleti | Yeni Tesis |
|  |  | Üçkapılı HİS Göleti | Yeni Tesis |
| Çiftlik | 2 | Asmasız YÜS Göleti | Yeni Tesis |
|  |  | Ovalıbağ YAS Göleti | Bakım Onr. |
| Ulukışla | 6 | Tekneçukur YÜS Göleti | Yeni Tesis |
|  |  | İmrahor YÜS Göleti | Yeni Tesis |
|  |  | Toraman YÜS Göleti | Yeni Tesis |
|  |  | Karacaören YÜS Göleti | Bakım Onr. |
|  |  | Hasangazi HİS Göleti | Yeni Tesis |
|  |  | Porsuk Gölet Derivasyon | Yeni Tesis |
| Toplam | 30 |  |  |

2006 KÖYDES  KANALİZASYON YATIRIM PROGRAMI

Proje kapsamında toplam 21 adet proje için köy kanalizasyonlarının yapımına 1.933.978,00 YTL ödenek ayrılmıştır.

| İlçesi | Proje Sayısı | İşin Adı | İşin Niteliği |
| --- | --- | --- | --- |
| Merkez | 18 | Pınarcık | Yeni Tesis |
|  |  | Yarhisar |  |
|  |  | Hasaköy |  |
|  |  | Aşlama |  |
|  |  | Ballı |  |
|  |  | Kızılören |  |
|  |  | Hüyük |  |
|  |  | Narköy |  |
|  |  | Taşlıca |  |
|  |  | Gösterli |  |
|  |  | Yaylayolu |  |
|  |  | Özyurt |  |
|  |  | Kiçağaç |  |
|  |  | Himmetli |  |
|  |  | Tepeköy |  |
|  |  | Hasaköy |  |
|  |  | Tırhan |  |
|  |  | Çarıklı |  |
| Altunhisar |  |  |  |
| Bor |  |  |  |
| Çamardı | 2 | Bekçili Şebeke-Foseptik | Yeni Tesis |
|  |  | Mahmatlı Şebeke-Foseptik |  |
| Çiftlik |  |  |  |
| Ulukışla | 1 | Ovacık Şebeke-Foseptik | Yeni Tesis |
| Toplam | 21 |  |  |