**2008 KÖYDES YATIRIM PROGRAMI**

**2008 KÖYDES  PROJELERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sektör Adı** | **Proje Sayısı** | **Ödeneği** |
| Köyyolları | 100 | 1.229.000 |
| İçmesuyu | 6 | 374.500 |
| Ortak Alım | Akaryakıt Alımı | 515.500 |
| **Toplam** | **106** | **2.119.000** |

**2008 KÖYDES  KÖYYOLU YATIRIM PROGRAMI**

Proje kapsamında toplam 1.744.500 TL ödenek İl Tahsisat Komisyonunca 1.229.000 TL’si asfalt bitüm malzemesi alınması için İl Özel Dairesi hesabına, 515.500 TL’si motorin alınması için Niğde Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği hesabına tahsis edilmiştir.

Bu ödenek ile 31 km 1. kat asfalt ve 78 km 2. kat asfalt olmak üzere toplam 109 km asfalt döküm 278 asfalt bakım / onarım işi tamamlanmıştır.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İlçe**  **Adı** | **Proje Sayısı** | **İşin Niteliği** | | | | | |
| **Ham Yol** | **Tesviye** | **Stabilize** | **1.Kat Asfalt**  **(Km)** | **2.Kat Asfalt** | **Bakım Onarım** |
| Merkez | 54 |  |  |  | 14 | 16 | 176 |
| Altunhisar |  |  |  |  |  |  |  |
| Bor | 3 |  |  |  | 10 | 5 |  |
| Çamardı | 7 |  |  |  |  | 27 | 6 |
| Çiftlik | 28 |  |  |  |  | 14 | 83 |
| Ulukışla | 8 |  |  |  | 7 | 16 | 13 |
| **Toplam** | **100** |  |  |  | **31** | **78** | **278** |

**2008 KÖYDES  İÇMESUYU YATIRIM PROGRAMI**

Proje kapsamında toplam 6 adet içme suyu işine 374.500 TL ödenek ayrılmıştır. Projeler tamamlanmıştır.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **İlçesi** | **Proje**  **Sayısı** | **İşin Adı** | **İşin Niteliği** |
| Merkez | 2 | Yaylayolu | Tesis Geliştirme |
| Uluağaç |
| Altunhisar |  |  |  |
| Bor |  |  |  |
| Çamardı |  |  |  |
| Çiftlik | 1 | Şeyhler | Tesis Geliştirme |
| Ulukışla | 3 | Tepeköy | Tesis Geliştirme |
| İmrahor |
| Gedelli |
| **Toplam** | **6** |  |  |