2017 KÖYDES YATIRIM PROGRAMI

2017 KÖYDES  PROJELERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI

| Sektör Adı | Proje Sayısı | Ödeneği (TL) |
| --- | --- | --- |
| Köyyolları | 27 | 11.199.771,00 |
| Toplam | 27 | 11.199.771,00 |

2017 KÖYDES  KÖYYOLU YATIRIM PROGRAMI

Köy Yollarında; 16 km stabilize yol yapımı, 78 km sathi asfalt kaplama, 27 km bitümlü sıcak asfalt kaplama ve 14 km asfalt onarım olmak üzere toplam 27 adet yol projesi yapımı planlanmıştır.

Proje kapsamında toplam 11.199.771,00 TL ödenek İl Tahsisat Komisyonunca yol yapım işlerinde kullanılması için tahsis edilmiştir.

| İlçe Adı | Proje Sayısı | İşin Niteliği |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parke Kaplama (m²) | Tesviye (km) | Stabilize (km) | Asfalt Sathi Kaplama (km) | Asfalt BSK (km) | Bakım Onarım (km) |
| Merkez | 5 | - | - | 3 | 7 | 10 | 3 |
| Altunhisar | 4 | - | - | 2 | 13 | - | 2 |
| Bor | 4 | - | - | - | 7 | 5 | - |
| Çamardı | 4 | - | - | 6 | 27 | - | 6 |
| Çiftlik | 3 | - | - | - | 4 | 3 | - |
| Ulukışla | 7 | - | - | 5 | 20 | 9 | 3 |
| Toplam | 27 | - | - | 16 | 78 | 27 | 14 |